ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu

ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

telefon: (086) 277 13 28

fax:       (086) 277 38 57

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy 3/2015

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę centralnego magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu uwzględniającej powiększenie działki inwestycyjnej i budowę magazynu sprzętu rolniczego oraz zadaszenia magazynowego

TRYB POSTĘPOWANIA:  przetarg nieograniczony

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Muzeum

Dorota Łapiak

Ciechanowiec, 10 sierpień 2015 r.

## Dane Zamawiającego

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

NIP 722-11-59-642 (podatnik czynny VAT)

tel. (086) 277 13 28, fax (086) 277 38 57

e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl

## Tryb udzielenia zamówienia

# Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”.

## Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę centralnego magazynu zbiorów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu tj. w pięciu egzemplarzach projektu budowlanego, w trzech egzemplarzach projektów wykonawczych 
w zakresie instalacji sanitarnej, elektrycznej, niskoprądowej oraz w zakresie konstrukcji w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w dwóch formatach.

- Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 369 000 zł brutto.

- Podstawą opracowania jest:

- wykorzystanie założeń i niektórych rozwiązań z projektu wykonawczego architektury magazynu zbiorów muzealnych wraz z przyłączem elektroenergetycznym, wodociągowym i zbiornikiem szczelnym na ścieki bytowe na działce nr ew. gr. 528/3 oraz zjazdu z drogi powiatowej nr ew. gr. 1752 z 2008 r. (załącznik nr 8 do SIWZ);

- koncepcja (załącznik nr 9 do SIWZ).

- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  nr.  RI.6733.3.2014

(załącznik nr 10)

- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  nr.  RI.6733.3.2015

(załącznik nr 11)

- program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 12)

- Projekty i kosztorysy należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. z późniejszymi zmianami w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz innymi przepisami dotyczącymi prac projektowych obowiązujących w dniu rozpoczęcia prac.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV):

71.22.00.00 – 6 – usługi projektowania architektonicznego

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Informacja wykonawcy o części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom – Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia.

- Zastrzeżenie Zamawiającego, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia.

- Zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 2).

- Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał nazwy materiałów, wyrobów bądź producentów mogą one być zastąpione materiałami lub wyrobami równoważnymi. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”

## Termin realizacji zamówienia

    - Termin rozpoczęcia zamówienia ustala się na dzień: przekazania prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

    - Wykonawca zobowiązuje się przekazać zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie: do 13 listopada 2015 r.

    - Zamawiający dokona protokólarnego odbioru przedmiotu po jego sprawdzeniu w terminie 21 dni od dnia jego przekazania przez Wykonawcę.

    - Dzień podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia będzie terminem zakończenia realizacji zadania.

## Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia opisany przez Zamawiającego poniżej, oraz

  - nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonych w pkt. 1.1.:

warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca powinien wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami a w szczególności poprzez wykazanie, że dysponują lub będą dysponować minimum po jednej osobie posiadającej:

- uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

- uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej,

- uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych,

- uprawnienia projektowe w specjalności elektrycznej.

Osoby z uprawnieniami projektowymi w specjalności konstrukcyjno 
– budowlanej i architektonicznej powinny posiadać doświadczenie w postaci minimum trzech zrealizowanych projektów ich autorstwa.

- Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ.

## Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 Pzp (według treści załącznika nr 3);

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia 
i doświadczenia (według treści załącznika nr 4);

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie 
z art. 24 ust. 1 Pzp (według treści załącznika nr 5);

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1. pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Dokument wymieniony w rozdz. VI ust. 2 pkt. 2.2, należy złożyć 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w:

  - pkt 2.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- Dokument, o którym mowa w pkt. 4.1. lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1)	dokument wymieniony w rozdz. VI ust 2 pkt 2.2., składa każdy 
z wykonawców oddzielnie;

2) 	wraz z ofertą należy przedłożyć dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Do oferty należy załączyć ponadto pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz 
z ofertą).

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków opisanych przez Zamawiającego polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26. ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 2. SIWZ.

## Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z Wykonawcami

- W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- pisemnie na adres Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 
w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec,

- faxem na numer: 0-86 277 38 57,

- drogą elektroniczną na adres: info@muzeumrolnictwa.pl

- W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem fakt ich otrzymania.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się 
z Wykonawcami jest Pan Sławomir Uszyński. Osoba ta udziela informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.

## Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:

47 8749 0006 0000 1267 2000 0030

4.	Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 
w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty.

- Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (Poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium z tytułu wystąpienia zdarzeń określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w konsorcjum), wadium to powinno obejmować zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich.

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym 
w rozdziale XI pkt 2 terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

## Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferty rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Opis sposobu przygotowywania ofert

  - Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 
w tym dokumencie.

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera poniżej wymienione wzory dokumentów i oświadczeń:

  - wzór oferty (załącznik nr 1);

  - wzór umowy (załącznik nr 2);

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3);

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 4);

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 5);

  - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 6);

  - informacja o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (załącznik nr 7);

  - dokumentacja projektowa (załącznik nr 8);

  - koncepcja (załącznik nr 9).

  - decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25 listopada 2014 r. (załącznik nr 10);

  - decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29 lipca 2015 r. (załącznik nr 11);

  - program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 12);

Oświadczenia powinny zostać sporządzone przez Wykonawcę zgodnie 
z warunkami i postanowieniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez dokonywania zmian w ich treści.

  - Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wykonawcę. Ponadto, oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią Formularza „OFERTA”.

  - Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty, oświadczenia 
i pełnomocnictwa wymienione w rozdziale VI.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny, zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, wypełnionego na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie, długopisem w sposób czytelny.

  - Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

  - Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Wszystkie zapisane lub zadrukowane strony kopii dokumentu mają być poświadczone lub potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednio: przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

  - Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętych kopertach. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

„Oferta na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę centralnego magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu uwzględniającej powiększenie działki inwestycyjnej i budowę magazynu sprzętu rolniczego oraz zadaszenia magazynowego” oraz

„Nie otwierać przed dniem 31.08.2015 r. godz. 1110”

  - Koperta wewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie, mogły być niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.

  - Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane 
i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, 
w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANIE”.

  - Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), 
a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 
4 ustawy Pzp.).

## Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

    - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec.

    - Termin składania ofert upływa dnia 31.08.2015 r. o godz. 11.00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.

    - Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert tj. 31.08.2015 r. o godz. 11.10 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

    - Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię 
i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena oferty. Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

## Opis sposobu obliczenia ceny oferty

      - Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem oferowanego zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

      - Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

      - Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w PLN.

      - Oferowana przez Wykonawcę cena jest stała i nie podlega waloryzacji 
w trakcie realizacji zamówienia.

      - W przypadku złożenia oferty zawierającej omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oferta taka zostanie odrzucona.

## Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert

1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:

- cena ofertowa  					-  50% (max. 50 pkt.)

- funkcjonalność użytkowa projektowanych obiektów	-  30% (max. 30 pkt.)

- wygląd architektoniczny obiektów i funkcjonalność

zagospodarowania terenu inwestycji			-  20 % (max. 20 pkt.)

2.	Do oferty Wykonawca załączy autorską koncepcję projektową zawierającą minimum elementy (podkryteria) zawarte w poniższej tabeli. Brak załączenia koncepcji projektowej bądź nie zawarcie któregokolwiek z wymaganych elementów spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.  Koncepcja projektowa nie podlega uzupełnieniu.

| Kryterium | Waga (W) | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- |
| 1 | cena | 50% | P1 – ilość punktów otrzymana w kryterium ceny P1 = Cn/Cb x W1 Cn – cena najtańszej oferty Cb – cena oferty badanej W1 – wskaźnik procentowego znaczenia kryterium ceny W1 = 50% |
| 2 | funkcjonalność użytkowa projektowanych obiektów | 30% | P2 – ilość punktów otrzymana w kryterium funkcjonalność P2 = FAb + FBb + FCb FAb – ilość punktów badanej oferty za uwzględnienie w dokumentacji etapowości realizacji inwestycji wraz z określeniem branżowych rozwiązań FBb – ilość punktów badanej oferty za zaprojektowanie rozkładu pomieszczeń magazynowych pozwalającego na stworzenie odpowiednich warunków pracy zespołu ludzkiego odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie magazynu zbiorów muzealnych FCb – ilość punktów badanej oferty za zaprojektowanie zabezpieczeń poszczególnych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pozwalających na prawidłową realizację zadań i procesów technologicznych w projektowanych obiektach W ramach podkryterium FA punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 0 do 10 w następujący sposób: - przedłożona do oferty koncepcja wyszczególnia i opisuje etapy realizacji inwestycji wraz z określeniem branżowych rozwiązań w sposób celujący, zawiera niestandardowe rozwiązania, w szczególności pozwalające uzyskać efekt przejrzystości wykonywania inwestycji i obniżenia kosztów jej realizacji – Wykonawca otrzymuje 10 punktów; - przedłożona do oferty koncepcja wyszczególnia i opisuje etapy realizacji inwestycji wraz z określeniem branżowych rozwiązań w sposób prawidłowy i rzetelny obejmujący wszystkie aspekty realizacji inwestycji – Wykonawca otrzymuje 7 punktów; - przedłożona do oferty koncepcja wyszczególnia i opisuje etapy realizacji inwestycji wraz z określeniem branżowych rozwiązań w sposób nie uwzględniający wszystkich aspektów realizacji inwestycji, zawierający mało istotne niedociągnięcia – Wykonawca otrzymuje 3 punkty; - przedłożona do oferty koncepcja wyszczególnia i opisuje etapy realizacji inwestycji wraz z określeniem branżowych rozwiązań w sposób niepełny, zawierający istotne niedociągnięcia, ale zgodny z SIWZ i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – Wykonawca otrzymuje 0 punktów; - przedłożona do oferty koncepcja nie wyszczególnia lub nie opisuje etapów realizacji inwestycji wraz z określeniem branżowych rozwiązań bądź wyszczególnia i opisuje w sposób lakoniczny, powierzchowny, niedotykający istoty problemu albo błędny, nielogiczny i niespójny bądź niezawierający większości aspektów realizacji inwestycji bądź koncepcja nie gwarantuje wykonania inwestycji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ. W ramach podkryterium FB punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 0 do 10 w następujący sposób: - przedłożona do oferty koncepcja gwarantuje stworzenie prawidłowych warunków pracy zespołu ludzkiego odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie magazynu w sposób celujący, zawiera niestandardowe i unikalne rozwiązania – Wykonawca otrzyma 10 punktów; - przedłożona do oferty koncepcja gwarantuje stworzenie prawidłowych warunków pracy zespołu ludzkiego odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie magazynu w sposób prawidłowy i rzetelny oraz obejmuje wszystkie aspekty realizacji inwestycji – Wykonawca otrzyma 7 punktów; - przedłożona do oferty koncepcja gwarantuje stworzenie prawidłowych warunków pracy zespołu ludzkiego odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie magazynu w sposób nie uwzględniający wszystkich aspektów realizacji inwestycji, zawierający mało istotne niedociągnięcia – Wykonawca otrzyma 3 punkty; - przedłożona do oferty koncepcja gwarantuje stworzenie prawidłowych warunków pracy zespołu ludzkiego odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie magazynu w sposób niepełny, zawierający istotne niedociągnięcia, ale zgodny z SIWZ i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – Wykonawca otrzyma 0 punktów; - przedłożona do oferty koncepcja nie gwarantuje stworzenia prawidłowych warunków pracy zespołu ludzkiego odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie magazynu lub opisuje stworzenie tych warunków w sposób lakoniczny, powierzchowny, niedotykający istoty problemu albo błędny, nielogiczny i niespójny bądź niezawierający większości aspektów realizacji inwestycji bądź koncepcja zawiera założenia niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ. W ramach podkryterium FC punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 0 do 10 w następujący sposób: - koncepcja w której wykonawca gwarantuje wykonanie zabezpieczenia poszczególnych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pozwalających na prawidłową realizacją zadań i procesów technologicznych w projektowanych obiektach w sposób celujący, zawiera niestandardowe i unikalne rozwiązania – Wykonawca otrzyma 10 punktów; - koncepcja w której wykonawca gwarantuje wykonanie zabezpieczenia poszczególnych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pozwalających na prawidłową realizacją zadań i procesów technologicznych w projektowanych obiektach w sposób prawidłowy i rzetelny oraz obejmuje wszystkie aspekty realizacji inwestycji - Wykonawca otrzyma 7 punktów; - koncepcja w której wykonawca gwarantuje wykonanie zabezpieczenia poszczególnych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pozwalających na prawidłową realizacją zadań i procesów technologicznych w projektowanych obiektach w sposób nie uwzględniający wszystkich aspektów realizacji inwestycji, zawierający mało istotne niedociągnięcia – Wykonawca otrzyma 3 punkty; - koncepcja w której wykonawca gwarantuje wykonanie zabezpieczenia poszczególnych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pozwalających na prawidłową realizacją zadań i procesów technologicznych w projektowanych obiektach w sposób niepełny, zawierający istotne niedociągnięcia, ale zgodny z SIWZ i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – Wykonawca otrzyma 0 punktów; - oferta w której wykonawca nie gwarantuje wykonania zabezpieczenia poszczególnych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pozwalających na prawidłową realizacją zadań i procesów technologicznych w projektowanych obiektach lub przedstawiona koncepcja opisuje wykonanie zabezpieczenia w sposób lakoniczny, powierzchowny, niedotykający istoty problemu albo błędny, nielogiczny i niespójny bądź niezawierający większości aspektów realizacji inwestycji bądź koncepcja zawiera założenia niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ. Uwaga! W przypadku w którym w ramach tego kryterium Wykonawca otrzyma mniej niż 11 punktów oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ. |
| 3 | wygląd architektoniczny obiektów i funkcjonalność zagospodarowa-nia terenu inwestycji | 20% | P3 – ilość punktów otrzymana w kryterium funkcjonalność P3 = AAb + ABb AAb – ilość punktów badanej oferty za wartość architektoniczną projektowanych obiektów, a szczególnie ich zgodność z zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ABb – ilość punktów badanej oferty za zaprojektowanie zagospodarowania terenu inwestycji z funkcjonalnością komunikacyjną i rozwiązaniami chroniącymi środowisko naturalne. W ramach podkryterium A punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 0 do 10 w następujący sposób: - koncepcja zaprojektowanych obiektów posiada celującą wartość architektoniczną, zawiera niestandardowe i unikalne elementy, w szczególności wpływające na estetykę i użyteczność obiektu oraz zapewnia zgodność z zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – Wykonawca otrzyma 10 punktów; - koncepcja zaprojektowanych obiektów została wykonana prawidłowo i rzetelnie a wartość architektoniczna posiada minimum dobrą jakość, również pod kątem estetyki i użyteczności oraz obejmuje wszystkie aspekty realizacji inwestycji oraz zapewnia zgodność z zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – Wykonawca otrzyma 7 punktów; - koncepcja zaprojektowanych obiektów została wykonana poprawnie, również pod kątem estetyki i użyteczności, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnia zgodność z zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – Wykonawca otrzyma 3 punkty; Koncepcja zaprojektowanych obiektów cechuje się niską wartością architektoniczną, w szczególności w odniesieniu do estetyki i użyteczności lub/i nie zapewnia zgodności z zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub nie zawiera większości istotnych elementów realizacji inwestycji; Uwaga! W ramach przyznawanych kryteriów, w szczególności w odniesieniu do estetyki Zamawiający zastrzega sobie prawo do ocen subiektywnych. Brak ujęcia niektórych istotnych elementów projektowanych obiektów nie powoduje automatycznie odrzucenia oferty, jednakże uniemożliwia uzyskanie maksymalnej oceny w ramach tego podkryterium. W ramach podkryterium B punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 0 do 10 w następujący sposób: - koncepcja gwarantuje zagospodarowanie terenu inwestycji z funkcjonalnością komunikacyjna i rozwiązaniami chroniącymi środowisko naturalne w sposób celujący, zawiera niestandardowe i unikalne rozwiązania - Wykonawca otrzyma 10 punktów; - koncepcja gwarantuje zagospodarowanie terenu inwestycji z funkcjonalnością komunikacyjna i rozwiązaniami chroniącymi środowisko naturalne w sposób prawidłowy i rzetelny oraz obejmuje wszystkie aspekty realizacji inwestycji Wykonawca otrzyma 7 punktów; - koncepcja gwarantuje zagospodarowanie terenu inwestycji z funkcjonalnością komunikacyjna i rozwiązaniami chroniącymi środowisko naturalne w sposób nie uwzględniający wszystkich aspektów realizacji inwestycji, zawierający mało istotne niedociągnięcia – Wykonawca otrzyma 3 punkty; - koncepcja gwarantuje zagospodarowanie terenu inwestycji z funkcjonalnością komunikacyjna i rozwiązaniami chroniącymi środowisko naturalne w sposób niepełny, zawierający istotne niedociągnięcia, ale zgodny z SIWZ i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – Wykonawca otrzyma 0 punktów; - koncepcja, która nie gwarantuje zagospodarowanie terenu inwestycji z funkcjonalnością komunikacyjna i rozwiązaniami chroniącymi środowisko naturalne lub przedstawiona koncepcja opisuje ten aspekt w sposób lakoniczny, powierzchowny, niedotykający istoty problemu albo błędny, nielogiczny i niespójny bądź niezawierający większości aspektów realizacji inwestycji bądź koncepcja zawiera założenia niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ. Uwaga! W przypadku w którym w ramach tego kryterium Wykonawca otrzyma mniej niż 10 punktów oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ. |

3.	Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.	Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów jako suma punktów z poszczególnych kryteriów.

5.		W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały identyczną punktacji, zostanie wybrana oferta o niższej cenie.

## Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

  - O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców podając informację, o których mowa w art. 92 ust.
1 Pzp. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 2, również na stronie internetowej www.muzeumrolnictwa.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w rozdziale VII pkt 2.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, poświadczonej kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust 1 i 2 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.

- Zabezpieczenie może zostać ustanowione w formach wymienionych w pkt VIII dotyczącym wadium. Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej 
w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. Rachunek bankowy właściwy do wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie wskazany w wezwaniu do podpisania umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w następujący sposób:

  - 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

## Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy.

Istotne postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

## Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Wykonawcom i innym osobom, środki ochrony prawnej przysługują, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

  - odrzucenia oferty odwołującego

  - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której on zobowiązany 
na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności wymienione w zdaniu poprzednim nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji 
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeśli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni, jeśli zostały przesłane w inny sposób

  - Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień SIWZ – w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

  - Odwołania inne niż określone w punkcie 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:

- w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, określać żądanie, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych 
i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.

  - Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

  - nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp

  - uiszczono wpis.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do  wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się 
z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

  - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego 
w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

  - Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  - Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględni opozycję, jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

  - Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać 
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, 
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

  - Odwołujący oraz wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp.

  - Izba rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188-192 ustawy Pzp.

  - Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy Pzp.

Załącznik nr 1

OFERTA

Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Telefon……………………..Fax……………………………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonego nr 6/2014 na „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę centralnego magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu uwzględniającej powiększenie działki inwestycyjnej”, oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

……….……………………………………………………………………………………………….…….zł netto

(słownie………………………………………………………………...............................................................
.....................................................................................................................................................złotych)

+…………………% podatku VAT, co razem daję cenę: ………………….. zł brutto (słownie……………………………………………………………………………………………………….. ………………….........................................................................................…………………….…złotych)

Oświadczamy, że:

- zamówienie objęte przedmiotem niniejszego postępowania wykonamy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz 
z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

- zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- wadium w wysokości …………....zł wnieśliśmy w formie…………………………….

- w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ustalonej 
w  umowie ceny ofertowej netto;

- oferta została złożona na ……stronach, kolejno ponumerowanych od nr …. do nr ….

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni.

Do niniejszej oferty załączamy:

1……………………………………………………………………………………………...

2……………………………………………………………………………………………..

3……………………………………………………………………………………………..

4…………………………………………………………………………………………….

5…………………………………………………………………………………………….

6……………………………………………………………………………………………

7……………………………………………………………………………………………

…………………….

(Miejsce data)                                                                                             (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2

UMOWA NR ......../U/2015

zawarta w dniu ………...2015 r. w Ciechanowcu pomiędzy :

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, mającym swoją siedzibę 
w Ciechanowcu przy ul. Pałacowej 5, będącym płatnikiem podatku VAT, posiadającym nr identyfikacyjny (NIP) ………………………, zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

………………………………………………

a

................................ prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie …………………………………… zwaną dalej „Projektantem”

reprezentowaną przez:

………………………………….. - ……………………………..

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę centralnego magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu zgodnie z wymogami „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. 	Zakres opracowania winien obejmować:

- Inwentaryzację do celów projektowych.

- Projekt budowlano-wykonawczy

- Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR).

3.    Podstawą opracowania jest:

• wykorzystanie założeń i niektórych rozwiązań z projektu wykonawczego architektury magazynu zbiorów muzealnych wraz z przyłączem elektroenergetycznym, wodociągowym i zbiornikiem szczelnym na ścieki bytowe na działce nr ew. gr. 528/3 oraz zjazdu z drogi powiatowej nr ew. gr. 1752 z 2008 r.

• koncepcja stanowiąca załącznik do SIWZ

• decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  nr.  RI.6733.3.2014

• decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  nr.  RI.6733.3.2015

• program funkcjonalno-użytkowy

• przedstawiona w treści oferty autorska koncepcja Projektanta.

4. 	W ramach niniejszej umowy i w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 7 ust. 1 Projektant zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji              inwestycji, na podstawie wykonanego Przedmiotu umowy oraz do ewentualnej jednokrotnej aktualizacji wartości kosztorysu inwestorskiego.

§2

- Projektant zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wymaganiami przepisów prawnych, a w szczególności:

1) 	ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

2) 	rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2012 poz. 462 ze zm.),

3) 	rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

4) 	rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

5) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

6) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

7) 	obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.  Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet Przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta w powyższym zakresie, podpisane przez sprawdzających, odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

3. 	W STWiOR będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania 
w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

4. 	Zamawiający wymaga, by STWiOR określała parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów albo podawała przykładowo 2 - 3 handlowe nazwy tych wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w dokumentacji projektowej, w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów.

5. 	Projektant będzie informował pisemnie Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

6. 	Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą uwzględnione przez Projektanta.

§ 3

- Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie części prac projektowych i usług ujętych w umowie odpowiednim, wyspecjalizowanym podwykonawcom, wskazanym w ofercie, pod następującymi warunkami:

- nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej umowie,

- nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej.

- Projektant odpowiada za jakość i terminowość prac wymienionych w ust. 1 tak jak za działania własne.

§ 4

- W ramach zawartej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

- udzielania Projektantowi odpowiedzi na jego formalne wystąpienia w terminie do 4 dni liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia,

- współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone 
w umowie.

- Projektant oświadcza, że przyjmuje do wiadomości deklarację Zamawiającego, że jeżeli 
w przyszłości Zamawiający będzie przekazywał do innego zespołu projektowego dokumentację projektową lub jej elementy składowe, które noszą znamiona opracowań chronionych przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu kontynuacji jej opracowania bądź wprowadzenia zmian lub przeróbek - to zobowiązuje się uprzedzić podejmującego zlecenie (wykonanie) o fakcie obciążenia zleconego opracowania osobistymi prawami autorskimi poprzednich autorów. Równocześnie Zamawiający poda skład osób podpisanych pod dokumentacją, ich przynależność do jednostki autorskiej oraz rok powstania dzieła, a także wskaże, by nowy wykonawca zlecenia w swojej kalkulacji ceny oferty uwzględnił koszty związane z zagwarantowaniem osobistych praw autorskich przysługujących autorom utworu.

§ 5

      - Wykonawca zobowiązuje się do przekazania przedmiotu umowy określonego w § 1 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2015.

      - Nieprzekazanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w pkt 1. oraz nieodebranie przez zamawiającego w terminu do 20 grudnia 2015 r. przedmiotu zamówienia, spowoduje odstąpienie Zamawiającego od umowy, w wyniku którego Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia o zwrot poniesionych kosztów. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie dwóch tygodni od ww. daty.

      - W ciągu dwóch tygodni od podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaopiniowania wstępną koncepcje rozwiązań projektowych będącą uszczegółowieniem autorskiej koncepcji przedłożonej do oferty. W przypadku w którym w ramach danego podkryterium będącego przedmiotem oceny Wykonawca uzyskał mniej niż 7 punktów Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do istotnej zmiany przedłożonej do oferty autorskiej koncepcji w zakresie danego podkryterium, również uwzględniającej ewentualne uwagi Zamawiającego. W wyniku dokonanej zmiany nowa koncepcja nie może uzyskać mniej punktów niż koncepcja pierwotna przy założeniu tego samego sposobu oceny ofert.

      - W ciągu tygodnia od podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Harmonogram Prac Projektowych. Harmonogram musi być rozpisany w przedziałach maksymalnie tygodniowych. Terminy wskazane w tym dokumencie muszą być realne do wykonania 
i gwarantować Zamawiającemu w swoich założeniach dotrzymanie realizacji zamówienia 
w terminie określonym w § 5 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy. Przedłożony Harmonogram Rzeczowy będzie podlegał ocenie przez Zamawiającego w świetle założeń o których mowa powyżej. W terminie maksymalnie 3 dni Roboczych Zamawiający zaakceptuje Harmonogram lub przedłoży uwagi, które będą miały charakter wiążący dla Wykonawcy. W ciągu 2 dni roboczych od daty przedłożenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia przedłożonego Harmonogramu. W przypadku niedokonania poprawek przez Wykonawcę Zamawiający dokona ich samodzielnie mając na uwadze efektywność i terminowość wykonania zamówienia.

§ 6

- Projektant dostarczy Zamawiającemu dokumentację w pięciu egzemplarzach projektu budowlanego,  w trzech egzemplarzach projektu wykonawczego w zakresie instalacji sanitarnej, elektrycznej, niskoprądowej oraz w zakresie konstrukcji w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej modyfikowalnej w formacie dwg oraz niemodyfikowalnej w formacie pdf.

2. 	Projektant opatrzy dokumentację, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, w pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, 
o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji.

3. 	Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.

4. 	Przy przejmowaniu Przedmiotu umowy Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej i pozostałych jego części.

5. Dokumentem potwierdzającym przekazanie Przedmiotu umowy jest protokół przekazania, przygotowany przez Projektanta, podpisany przez Projektanta oraz przedstawicieli Zamawiającego, zawierający oświadczenia Projektanta, że Przedmiot umowy został opracowany zgodnie z umową, jest kompletny ze względu na cel, któremu ma służyć.

6. 	Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu umowy i sporządzi protokół odbioru, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. 	W przypadku wykrycia wad, Projektant będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia pisemnego zgłoszenia ich Projektantowi przez Zamawiającego.

8. 	Protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany Przedmiot umowy.

§ 7

- Strony ustalają wynagrodzenie za Przedmiot umowy w formie zryczałtowanej, na ogólną kwotę brutto ………………. zł (słownie: …………..).

2. 	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Wynagrodzenie podane w ust. 1 obejmuje przeniesienie praw własności do egzemplarzy Przedmiotu umowy, majątkowych praw autorskich, udzielenie wszelkich upoważnień i zezwoleń 
w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz wykonywania nadzoru autorskiego, czyli obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Projektanta w celu zrealizowania Przedmiotu umowy.

§ 8

1. Zapłata wynagrodzenia za Przedmiot umowy nastąpi po jej wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego, według zasad określonych w § 6.

2. 	Faktura VAT za Przedmiot umowy będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury potwierdzonej protokołem odbioru.

3.  	Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycje przelewu ze swojego konta na konto Projektanta. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Projektantowi przysługują odsetki ustawowe od niezapłaconej kwoty.

§ 9

- Projektant zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Każdy pobyt potwierdzany będzie przez Zamawiającego na karcie nadzoru autorskiego prowadzonej przez Projektanta lub w dzienniku budowy.

- Nadzór autorski obejmuje:

  - kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa i normami,

  - wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, w tym proponowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców zadawane w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

  - uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu 
do materiałów i konstrukcji oaz rozwiązań technicznych i technologicznych,

  - nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,

  - udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym robót.

- Ustala się, że wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego zostało wliczone 
w wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1.

- Projektant zostanie wezwany w celu pełnienia nadzoru autorskiego telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną co zostanie potwierdzone w dzienniku budowy. W przypadku obowiązku o którym mowa w ust. 3 pkt 3) Wykonawca zobowiązany jest do wyjaśniania wątpliwości/udzielania odpowiedzi w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Niestawienie się Projektanta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 3, spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kary umownej zgodnie z § 12 ust. 2 pkt. 4 wobec Projektanta 
po uprzednim odnotowaniu tego faktu w dzienniku budowy.

§ 10

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy, zawartej 
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty uzyskania wiadomości o tej zmianie. W takim wypadku Projektant może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, potwierdzonego protokołem stwierdzającym stan zaawansowania prac projektowych.

§ 11

    - W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % ceny umownej netto, tj. w kwocie ….… zł (słownie: ……………………………………………………………….………) w formie…….........

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 70% kwoty określonej w pkt 1 tj. ………. zł (słownie: …………………...……………………) zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót, zaś pozostała część zabezpieczenia w wysokości …..………. zł (słownie: …………….…………………………………………………………………..) w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

    - W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający zatrzyma 100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 12

- Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne.

- Projektant zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

  - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 7 ust. 1 umowy - licząc od terminu określonego odpowiednio 
w § 5,

  - za opóźnienie w usunięciu wad Przedmiotu umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad, o którym mowa w § 6 ust. 7,

  - za odstąpienie od umowy przez Projektanta z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 7 ust. 1 umowy,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi Projektant odpowiedzialność, w szczególności w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy 
w terminie określonym w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 7 ust. 1 umowy,

  - za opóźnienia w stawiennictwie Projektanta w celu wykonywania obowiązków, o których mowa w § 9 lub w zwłoce w udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi w stosunku do terminu określonego w  9 ust. 5 zd. 2 w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, wraz z odsetkami.

- Projektant wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy.

§ 13

1.  Projektant udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy, który mija wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego według opracowanej przez Projektanta dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad 
w przedmiocie odbioru, w dniu podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie zaistniałych wad.

2. 	Projektant, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy, której ustawowy okres wynosi 3 lata.

§ 14

- Projektant odpowiada za zgodność rozwiązań projektu budowlanego z przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami.

- Projektant odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Projektanta o wadzie przed upływem okresu rękojmi (art. 568 k.c.).

§ 15

1.	Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację stanowiącą Przedmiot umowy lub jej część, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Projektanta może:

- żądać usunięcia wad, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 7, z zagrożeniem naliczania kar umownych, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt. 2,

- odstąpić od umowy, jeżeli istotne wady wskazane w przedmiocie umowy nie zostały usunięte 
w terminie 15 dni, z zastrzeżeniem ust. 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje 
w terminie 10 dni od daty upływu terminu na usunięcie wad.

2. 	W sytuacji określonej w ust. 1 pkt. 2 Strony uznają, że Projektant wyraził zgodę na opracowanie tej części dokumentacji przez innego projektanta, w związku z tym Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia "wykonania zastępczego" i obciążenie jego kosztami Projektanta, bez względu 
na przysługujące Projektantowi prawa do utworu.

§ 16

- Projektant oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy.

- Projektant oświadcza, że Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

- Projektant oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Projektanta do rozporządzania Przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Projektant będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, z chwilą wykonania Przedmiotu umowy Projektant przenosi na Zamawiającego prawo własności do Przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

- Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 4, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności:

    - używania i wykorzystywania Przedmiotu umowy do realizacji robót,

    - utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie 
i rozporządzanie kopiami,

    - wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,

    - rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

    - nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Projektanta osobom trzecim 
na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,

    - rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.

6.	Przedmiot umowy będzie stanowił podstawę do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

7.	Projektant ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami Przedmiotu umowy, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na podstawie Przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków.

8.	Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do Przedmiotu umowy na Zamawiającego nastąpi w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 6.

- W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Projektant zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających 
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Projektant zobowiązuje się do przystąpienia 
w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału 
w sprawie.

- Projektant oświadcza, że zapoznał się z miejscem objętym realizacją Przedmiotu umowy, posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją, otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje, o które się zwracał, i nie zgłasza żadnych uwag i potrzeby uzupełnienia materiałów i informacji przekazanych mu przez Zamawiającego, a niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy.

- Projektant ma prawo zamieścić materiały ilustracyjne projektu inwestycji, włącznie z fotografiami w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych.

- Projektant oświadcza, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa wolna jest 
od wad prawnych.

§ 17

- Projektant zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy.

- Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Projektanta od Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową.

- Projektant odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom niniejszej umowy.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, wiąże Projektanta również po wykonaniu umowy lub rozwiązaniu niniejszej umowy, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

§ 18

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozpatrywane na drodze postępowania sądowego 
w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności i w granicach określonych zapisem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo własności przemysłowej.

§ 21

Umowę spisano w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 
1 egzemplarz dla Projektanta.

ZAMAWIAJĄCY							PROJEKTANT

Załącznik nr 3

………………..……

(pieczęć oferenta)

### OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę centralnego magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu uwzględniającej powiększenie działki inwestycyjnej”

reprezentując:

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 w zw. z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………….....………                                                                        ……………………….

(miejsce, data)                                                                        (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4

#### Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia publicznego

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę centralnego magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu uwzględniającej powiększenie działki inwestycyjnej” oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować niżej wymienionymi osobami:

| L.p. | Imię i nazwisko osoby | Wykształcenie | Posiadane uprawnienia | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |

Oświadczamy jednocześnie, że:

  - dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………. powyższego wykazu,

  - nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ………… powyższego wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączmy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. osób.

………………..	…………………..

(miejsce, data)	(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5

………………..…………..

(pieczęć oferenta)

### OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę centralnego magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu uwzględniającej powiększenie działki inwestycyjnej”

reprezentując:

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się)

oświadczam, że w stosunku do nas nie występują podstawy wykluczenia nas z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………….....………                                                                        …..…………………….

(miejsce, data)                                                                        (podpis Wykonawcy)

Uwaga: niniejsze "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także każdy 
z podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia.

Załącznik nr 6

………………..……

(pieczęć Oferenta)

### OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę centralnego magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu uwzględniającej powiększenie działki inwestycyjnej”

działając w imieniu i na rzecz:

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy}

oświadczam, że

1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.). *

2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. *

(*) – niepotrzebne skreślić

…………….....………                                                                        ……………………….

(miejsce, data)                                                                        (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 7

………………..……

(pieczęć oferenta)

### INFORMACJA

O CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCY

Przystępując do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę centralnego magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu uwzględniającej powiększenie działki inwestycyjnej”

oświadczam, że w przedmiotowym postępowaniu powierzę podwykonawcom następujące części zamówienia:

| Lp. | Powierzona część zamówienia |
| --- | --- |

…………….....………                                                                       …………………………

(miejsce, data)                                                                        (podpis Wykonawcy)